Acta de Cierre de Proyecto

Sistema de Gestión Logística

Versión: 1.0
Fecha: 25/09/2026
Elaborado por: Sistema de documentación automática

# 1. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión Logística |
| Fecha de cierre | 25/09/2026 |
| Duración | Por definir |
| Gerente del proyecto | Por definir |

# 2. Entregables aceptados

Frontend Angular funcional con menú dinámico y guards por rol.

API .NET 8 con Swagger y más de 450 endpoints documentados.

Base de datos SQL Server con stored procedures y scripts de migración.

Manual de usuario con capturas de pantalla.

Documentación técnica de frontend y backend.

Flujo completo documentado en Word y Excel de endpoints/SPs.

# 3. Indicadores de éxito

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Endpoints documentados | 462 |
| Endpoints con SP resuelto | 452 |
| Pantallas capturadas para manual | 50 |
| Módulos principales | Requerimientos, aprobaciones, compras, servicios, almacén, inventario, reportes, administración |

# 4. Lecciones aprendidas

Centralizar la lógica en stored procedures facilita ajustes sin redeploy del API.

El menú dinámico por rol reduce cambios hardcodeados en el frontend.

La integración con Spring/ERP requiere pruebas de sincronización en ambientes reales.

Documentar endpoints y SPs durante el desarrollo acelera la entrega final.

# 5. Pendientes y acciones post-cierre

| ID | Descripción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustes finales de menú dinámico | Por definir | Por definir |
| 2 | Capacitación a usuarios finales | Por definir | Por definir |
| 3 | Pruebas de sincronización Spring en producción | Por definir | Por definir |
| 4 | Monitoreo de rendimiento del API | Por definir | Por definir |

# 6. Liberación y soporte

Se entrega el código fuente, la documentación y los scripts necesarios para el soporte. El equipo de sistemas asume la custodia del despliegue y versionamiento.

# 7. Firmas de cierre

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor |  |  |  |
| Gerente de proyecto |  |  |  |
| Líder técnico |  |  |  |
| Usuario representante |  |  |  |